Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Анчулского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. с.Анчул № 50

Об утверждении Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Анчулский сельсовет на 2021-2026гг.

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. № 10, п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Анчулский сельсовет на 2021-2026 годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анчулского сельсовета О.И.Тибильдеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Анчулского сельсовета

от 07.10.2020 года № 50

Информация

по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Анчулский сельсовет.

Разработка программы проведена без привлечения специализированных организаций из-за сложности с финансированием. По объектам и учреждениям, находящимся на территории муниципального образования Анчулский сельсовет, проводятся мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проведение данных мероприятий позволило пройти ОЗП 2018/19. без аварий. Выполнение мероприятий недостаточно для дальнейшего развития систем контроля расходования и развития коммунальной инфраструктуры в вопросах энергосбережения и требует разработки долгосрочной муниципальной целевой программы.

По итогам проведенных совещаний по энергосбережению определены требования и включены в программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с муниципальным участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

По муниципальному образованию установка приборов потребления тепловой энергии нецелесообразна из-за собственных источников теплоснабжения. Приборы учета потребления электроэнергии установлены на всех объектах и учреждениях расположенных на территории МО Анчулский сельсовет.

В ходе подготовки программы решается вопрос о создании долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Анчулский сельсовет на 2021-2026 годы». В данной программе остро встает вопрос по координации бюджетов и полномочий для эффективности программы и дальнейшей результативной работы. Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, улучшение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

В связи с этим, программа предусматривает осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, проведению конкурсов на лучшую постановку этой работы среди хозяйствующих субъектов, муниципального образования, на освещение этой темы в средствах массовой информации, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в муниципальном образовании Анчулский сельсовет.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих на объектах жилищно-коммунального комплекса и в организациях бюджетной сферы. Это работает на минимизацию затрат бюджета по эксплуатации этих объектов, на сокращение удельной потребности в энергоносителях в данном секторе экономики в целом.

Энергообследования планируемые для проведения на объектах и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования Анчулский сельсовет напрямую обозначат проблемы связанные с энергопотреблением. За период реализации программы данные мероприятия будут корректироваться, и вноситься предложения по финансированию.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Анчулского сельсовета

от 07.10.2020 года № 50

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Анчулский сельсовет »**

с. Анчул

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Паспорт Программы 3

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения 5

3. Основные приоритеты Программы 6

4. Цели и задачи Программы 6

5. Сроки реализации Программы 6

6. Мероприятия Программы 6

7. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы 7

8. Социальная и экономическая эффективность Программы 7

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 8

10. Механизм реализации Программы 8

11. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности 9

**Паспорт**

**муниципальной целевой программы**

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Анчулский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Анчулский сельсовет» |
| Координаторы-  заказчики | Администрация муниципального образования Анчулский сельсовет |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Исполнители  Программы | Администрация муниципального образования |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:  1) создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории;  2) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;  Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:  - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенные на территории муниципального образования;  - проведение энергетических обследований, введение энергетических паспортов;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;  - обеспечение учета всего объема потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования;  - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования. |
| Перечень  основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия:  - проведение энергетических обследований;  - установка приборов учета;  - повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии;  - повышение энергетической эффективности при потреблении электрической эффективности;  - повышение эффективности использования и сокращения потерь воды;  - повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений;  - обучение специалистов области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - информационное сопровождение программы. |
| Показатели  результативности (индикаторы) | - объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в единицах условного топлива)– 15% на весь период Программы;  - доля организаций муниципального образования, в которых проведены энергетические обследования, технический аудит– 100% по годам до 2019г. (периодичность 5 лет);  - доля организаций муниципального образования, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов– 100%;  - доля расчетов потребителей муниципального образования перед организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета– 100%;  - доля замены ламп накаливания на энергосберегающие по организациям муниципального района– 100%. |
| Социальная экономическая эффективность | За период реализации программы:  - минимизация затрат бюджета по эксплуатацию объектов соцкультбыта;  - сокращение удельной потребности в энергоносителях в энергетическом секторе экономики в целом;  - повышение культуры энергопотребления среди населения;  - формирование и проведение энергосберегающей политики в муниципальном образовании Анчулский сельсовет;  - уменьшение социальной напряженности среди населения. |
| Срок реализации Программы | 2021-2026 годы. Этапы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования составляет – 4478,0 тыс.руб., в том числе:  за счет местного бюджета – 345,5 тыс.руб.;  за счет республиканского бюджета – 867,5 тыс.руб.;  за счет федерального бюджета – 3265,0 тыс.руб.  Из них за счет местного бюджета по годам:  2021г. – 80,0 тыс. руб.  2022г. – 20 тыс. руб.  2023г. – 25 тыс. руб.  2024г. – 30 тыс. руб.  2025г. – 20 тыс. руб.  2026г. – 23 тыс. руб.  Объем финансирования корректируется в зависимости от бюджета Анчулского сельсовета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации программы возможно обеспечить:  - оснащенность учетом энергоресурсов объектов муниципальной формы собственности;  - ежегодное снижение потребления энергоресурсов объектами бюджетной сферы не менее 2% и 15% - за весь период реализации программы по отношению к уровню 2020года;  - получение устойчивой динамики изменения целевых показателей области энергосбережения и повышения энергической эффективности на территории поселения;  Наличие у организаций муниципального образования:  - энергетических паспортов;  - топливно-энергетических балансов;  - актов энергетических обследований;  - установленных нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов – экономии на уровне 3 процентов от общего количества;  - снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов;  - 100% переход на энергосберегающие лампы; |
| Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Применение энергосберегающих ламп, светильников.  Мероприятия по улучшению теплового контура зданий.  Проведение мероприятий информационного характера по энергосбережению. |
| Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Объемы финансирования Программы муниципального образования Анчулский сельсовет составляют 4478,0 тыс.руб.  Объем финансирования корректируется в зависимости от бюджета Анчулского сельсовета на очередной финансовый год. |

**2. Содержание проблемы и необходимость ее решения**

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2026 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Для муниципального образования Анчулский сельсовет остро стоит вопрос эффективности использования имеющихся энергоисточников и энергетических ресурсов в целом.

Энергетическое хозяйство поселения нуждается в целенаправленной модернизации с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на основе энергоэффективных технологий и оборудования.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжается старение зданий, растет износ оборудования, снижается экономическая доступность энергоресурсов для потребителей. Все это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергетических систем, росту цен и тарифов на энергоресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета поселения.

Экономия потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по энергосбережению.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического комплекса поселка при сохранении комфортных условий у конечных потребителей, снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет населения.

Имеющийся потенциал энергосбережения, незначительный рост энергопотребления, реально существующие окупаемые энергосберегающие меры и имеющийся рынок необходимого оборудования создают в настоящее время благоприятные условия для активного развития этого направления.

Программа энергосбережения определит стратегические приоритеты и важнейшие программные мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии в поселке.

Во многих случаях энергосбережение связано с решением достаточно сложных технических проблем, поэтому начать необходимо с энергетического аудита и паспортизации зданий и сооружений, а также продолжить процесс организации учета энергоресурсов. Это позволит получить объективную оценку потенциала энергосбережения.

Развитие социальной сферы поселения, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергосберегающие предприятия и системы инженерных коммуникаций и требует дополнительных средств на их содержание и эксплуатацию из бюджета поселения.

Для повышения надежности и энергоэффективности оборудования, снижения затрат на тепло, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы мероприятия по:

реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной сферы с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

реконструкция и модернизация несовершенного и изношенного энергетического оборудования;

перевод котельного оборудования на универсальные котлы и технологическое оборудование;

повышению квалификации обслуживающего и инженерно-технического персонала.

**3. Основные приоритеты Программы**

Настоящая программа направлена на достижение следующих основных приоритетов:

- реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении;

- проведение мероприятий по техническому аудиту объектов социальной сферы;

- развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;

- снижение энергоемкости экономики поселения;

- создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории муниципального образования.

**4. Цели и задачи Программы**

Основные цели и задачи, реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении.

- снижение энергоемкости производств и в целом экономики поселения, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии в отраслях экономики и муниципального образования;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение энергетических обследований, введение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно- энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;

- создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории муниципального образования Анчулский сельсовет.

**5. Сроки реализации Программы**

Программа планируется осуществить в период 2021-2026 годы без разбивки на этапы.

**6. Мероприятия Программы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  исполнителя | Содержание  мероприятия | Срок  реал-ии | Объемы финансирования из бюджетов всех уровней (тыс.руб.) | | | | |
| Всего | б/пос. | б/района | б/РХ | б/РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО  Анчулский сельсовет | Проведение энергетического обследования зданий АМО | 2021г.  2022г.  2023г.  2024г. | 25.0  25.0 | 1.25  1.25 |  | 3.75  3.75 | 20.0  20.3 |
|  |  | Установка приборов учета потребления теплоэнергетических ресурсов в зданиях АМО | 2021г. | 300.0 | 15.0 |  | 60.0 | 225 |
| Проведение обучения специалистов по программе энергосбережение | 2021г.  2022г.  2023г. | 18.0 | 6.0  6.0  6.0 |  |  |  |
| Применение энергосберегающих ламп, светильников | 2021г.  2022г.  2023г. | 100.0 | 10.0  90.0 |  |  |  |
| Замена энергетического оборудования с использованием традиционных энергоресурсов на оборудование использующее возобновляемые источники энергии | 2021г.  2022г. | 2000 | 100 |  | 400 | 1500 |
| Мероприятия по улучшению теплового контура зданий | 2021 –  2022гг | 2000 | 100 |  | 400 | 1500 |
| Проведение мероприятий информационного характера по энергосбережению | 2021 –  2022гг | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
| Итого: | | | 2021 –  2022гг | 4478.0 | 345.5 |  | 867.5 | 3265.0 |

**7. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы**

Объемы финансирования Программы муниципального образования Анчулский сельсовет составляют 4478,0 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий по годам и исполнителям приведены в таблице

№ 2

Таблица № 2

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Срок  исполнения | Итого | В том числе по бюджетам | | |
| М/Б | РХ | РФ |
| МО Анчулский сельсовет | 2021-2026гг. | 4478.0 | 345,5 | 867,5 | 3265,0 |

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий период.

**8. Социальная и экономическая эффективность мероприятий программы**

За период 2021 – 2026 годов реализации программы осуществлены будут мероприятия по:

- минимизации затрат бюджета по эксплуатации объектов соцкультбыта;

- сокращение удельной потребности в энергоносителях в энергетическом секторе экономики в целом;

- повышение культуры энергопотребления среди населения;

- формирование и проведение энергосберегающей политики в муниципальном образовании Анчулский сельсовет;

- уменьшение социальной напряженности среди населения поселения.

**9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

Исполнение Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергоэффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных актов позволит качественно поднять уровень организации использования энергетических ресурсов привести в соответствие наличие у организаций муниципального образования:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов экономии на уровне 3 процентов от общего количества.

Сокращение удельных показателей энергоемкости экономики региона по сравнению с 2019 годом (базовым годом);

- снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- повсеместное применение малозатратных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов;

- 100 % переход на энергосберегающие лампы.

**10. Механизм реализации программы**

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация Анчулского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Анчулского сельсовета.

Администрация Анчулского сельсовета организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- выполнение мероприятий Программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы осуществляются лицами, ответственными за проведение мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы.

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов Администрации Анчулского сельсовета.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

При отсутствии финансирования мероприятия программы исполнители Программы вносят предложение об изменении сроков их реализации либо о снятии их выполнения.

**11. Система целевых показателей в области**

**энергосбережения и повышения энергетической**

**эффективности**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электроснабжение учреждений;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- повсеместное применение малозатратных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

а) формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

б) снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения в Анчулском сельсовете в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

в) подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

г) создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса поселения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Целевые показатели:

Целевые показатели программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностив

муниципальном образованииАнчулский сельсовет"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля организаций муниципального образования, в которых проведены энергетические обследования, | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля организаций муниципального образования, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципального образования перед организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля замены ламп накаливания на энергосберегающие по организациям муниципального района | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Динамика потребления энергоресурсов в

Анчулскомсельсовете

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Объем потребления электро-  энергии, тыс.кВт/ч | 6,1 | 7,8 | 8,4 | 16,2 | 17 | 16,6 |
| Затраты, тыс.руб. | 71,3 | 100,8 | 188,8 | 266,6 | 280,5 | 278 |
| Объем потребления тепло-  энергии,  Гкал | 141,2 | 87,8 | 111,5 | 93,2 | 108,8 | 108,8 |
| Затраты,  тыс.руб. | 110,1 | 90,9 | 127,2 | 113,7 | 132,9 | 137,5 |
| Общая площадь бюджетных учреждений, кв.м. | 514,7 | 514,7 | 514,7 | 568 | 568 | 591,7 |
| Общее количество бюджетных учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Уменьшение потребления электроэнергии планируется с 2023 года в связи с уменьшением количества ламп для уличного освещения и экономии электроэнергии в помещениях.