Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация  Анчулского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018г.                                                  с.Анчул                                                      № 8

Об организации работ по

безаварийному прохождению

половодья и пропуску паводковых

вод в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите насел

ения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, Федеральным законом  Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Республики Хакасия «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17.11.1998г. № 43, руководствуясь Уставом муниципального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006г. № 10, в целях организации безаварийного прохождения половодья и пропуска паводковых вод на территории  Анчулского сельсовета, предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, администрация Анчулского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить общее руководство проведением противопаводковых мероприятий на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Анчулского сельсовета.

2. Утвердить План мероприятий по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2018 году на территории Анчулского сельсовета (приложение).

3. Все распоряжения и указания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности подлежат немедленному исполнению всеми руководителями независимо от форм собственности в установленные сроки.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Анчулского сельсовета от 06.03.2017г. № 8 «Об организации работ по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2017году»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анчулского сельсовета                                                            О.И.Тибильдеев

Приложение

к постановлению  администрации

Анчулского сельсовета

от 20.02.2018 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по безаварийному прохождению половодья и пропуску

паводковых вод в 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследовать и очистить от снега все водопропускные трубы, мосты | До 25.03.2018 г. | администрация |
| 2. | В местах подмыва и разлива воды выставить аншлаги, знаки предупреждающие об опасности | До 01.04.2018 г. | администрация |
| 3. | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению аварийно-спасательных работ, особое внимание уделить их оснащению техникой и спецоборудованием | До 05.04.2018 г. | администрация, руководители |
| 4. | Определить и подготовить помещение для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых из подтопляемых мест, предусмотреть оказание медицинской помощи и снабжение продуктами питания | До 01.04.2018 г. | администрация, комиссия, ФАП, амбулатория, ЧП Амзараков А.В |
| 5. | Организовать разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения половодья. Провести подворный обход и опрос жителей в зонах возможного затопления о местах проживания в данный период и необходимости их эвакуации | До 10.04.2018 г. | администрация, комиссия |
| 6. | Организовать в учебных учреждениях разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев в период прохождения половодья | До 10.04.2018 г. | школа, комиссия |
| 7. | Создать необходимый запас ГСМ | До 10.04.2018 г. | администрация |
| 8 | В период резкого подъема воды организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоемах | Апрель, Май | администрация |
| 9. | Заключить договора с собственниками плавсредств и сосредоточить плавсредства вблизи зон возможного затопления | До 05.04.2018 г. | администрация |
| 10. | Обеспечение бесперебойной связи | постоянно | РУЭС |
| 11. | Систематически информировать население о состояние водоемов | регулярно | администрация, комиссия |
| 12. | Обеспечить охрану общественного порядка, сохранность личного имущества граждан | Апрель, май | МОМВД России «Таштыпский» |
| 13. | Провести заседание комиссии ЧС и ПБ при администрации Анчулского сельсовета | До 20.03.2018г. | администрация |